🍕

KanBite

Relatório de Trabalho

Sistema web de gestão de fluxo de trabalho Kanban para cozinhas de restaurantes italianos

Disciplina: Engenharia de Software

Junho de 2026

Equipe

Gustavo Pinheiro · Ismael Oliveira · Maira Silva · Luiz Soaris

# 1. Introdução

O KanBite é um sistema web de gestão de fluxo de trabalho baseado no método Kanban, desenvolvido com tema voltado para cozinhas de restaurantes italianos. O projeto foi construído com Python, Streamlit, SQLAlchemy e SQLite, e contempla autenticação de usuários, gestão de quadros e cartões, limites de WIP (Work-in-Progress) e um dashboard de métricas de fluxo (cycle time, lead time, throughput e WIP atual).

Este relatório documenta o andamento do trabalho prático ao longo das quatro sprints planejadas, descrevendo a organização da equipe, os principais desafios técnicos enfrentados, os resultados alcançados e uma análise geral sobre o processo de desenvolvimento.

| 34 Issues concluídas | 3 Em revisão | 56/56 Testes automatizados | 4 Sprints planejadas |
| --- | --- | --- | --- |

# 2. Organização do Trabalho

A equipe utilizou um GitHub Project como quadro Kanban para planejar e acompanhar as tarefas, organizadas pelas colunas Backlog, Todo, In Progress, In Review e Done. Essa estrutura permitiu visualizar claramente o progresso de cada artefato de documentação e de cada módulo de código (autenticação, banco de dados, regras de Kanban, interface e testes).

Figura 1 — Quadro Kanban do projeto (GitHub Projects), com 34 itens concluídos e 3 em revisão.

As tarefas foram agrupadas por prefixos que indicam a frente de trabalho — [SETUP], [AUTH], [KANBAN], [DB], [DOC], [QA] e [UI] — o que facilitou a rastreabilidade entre a documentação de engenharia de software (artefatos de visão e escopo, arquitetura, histórias de usuário) e a implementação correspondente.

Figura 2 — Lista de issues do sprint, a maioria concluída (Done), com itens finais ainda em revisão (In Review).

# 3. Arquitetura e Implementação

O sistema foi estruturado em camadas para separar responsabilidades:

- Models — entidades User, Board, Swimlane e Card, com enums de coluna e prioridade;

- Database/Repos — camada de acesso a dados (CRUD) isolada por entidade, sobre SQLAlchemy;

- Services — regras de negócio, incluindo validação de WIP limit e cálculo de métricas;

- Pages/Components — interface Streamlit multipágina (login, cadastro, quadro e métricas).

Essa separação somou aproximadamente 1.200 linhas de código nas camadas de serviço, repositório, modelo e interface, e permitiu testar as regras de negócio de forma isolada do banco de dados real, usando SQLite em memória nos testes automatizados.

# 4. Desafios Enfrentados

## 4.1 Regra de limite de WIP

Um dos pontos mais delicados foi implementar corretamente o limite de WIP (cartões simultâneos em “Fazendo”): era preciso bloquear a movimentação quando o limite era atingido, permitir valor 0 como “sem limite”, e liberar a vaga automaticamente quando um cartão era concluído — tudo isso sem deixar o estado do quadro inconsistente entre interface e banco de dados.

## 4.2 Cálculo de métricas de fluxo

O dashboard de métricas (cycle time, lead time e throughput) exigiu registrar corretamente os timestamps started_at e finished_at no momento exato da movimentação dos cartões entre colunas. Garantir que esses cálculos retornassem valores nulos de forma segura quando não havia dados suficientes — em vez de gerar erros — também foi um ponto de atenção.

## 4.3 Autenticação e segurança

A implementação da autenticação com hashing de senhas via bcrypt trouxe desafios relacionados à validação de usuários e e-mails duplicados, ao tratamento de credenciais inválidas e à proteção das páginas do quadro e de métricas contra acesso sem login.

## 4.4 Integração entre frontend e regras de negócio

Por se tratar de uma aplicação Streamlit multipágina, manter o estado da sessão (usuário logado, quadro selecionado, swimlane ativa) consistente entre recarregamentos de página exigiu cuidado adicional, já que o Streamlit reexecuta o script a cada interação do usuário.

## 4.5 Coordenação entre frentes de trabalho

Com quatro integrantes atuando em módulos interdependentes (banco de dados, regras de Kanban, autenticação e interface), foi necessário alinhar contratos entre camadas — por exemplo, assinaturas de funções dos repositórios — para evitar retrabalho conforme os artefatos de arquitetura eram refinados nas sprints.

# 5. Casos de Sucesso

Apesar dos desafios, o projeto atingiu um nível elevado de maturidade. Destacam-se:

- 100% das tarefas planejadas concluídas ou em revisão final (34 Done + 3 In Review, sem itens pendentes em Backlog/Todo/In Progress);

- Suíte de testes automatizados com 56 casos de teste, cobrindo autenticação, regras de Kanban, limite de WIP, métricas e repositórios — todos passando na execução final (56 passed, 0 failed);

- Funcionalidades completas de CRUD para quadros, swimlanes e cartões, incluindo movimentação entre colunas e swimlanes pela interface;

- Dashboard de métricas funcional, com gráficos de barras e pizza via Plotly para visualizar a distribuição de cartões por coluna;

- Documentação de engenharia de software completa (visão e escopo, requisitos não funcionais, histórias de usuário, arquitetura, banco de dados e infraestrutura), rastreável ao código por meio do quadro Kanban.

A tabela abaixo resume a cobertura da suíte de testes por área funcional:

| Suíte de teste | Casos | Área coberta |
| --- | --- | --- |
| test_auth.py | 5 | Cadastro, login e credenciais inválidas |
| test_kanban.py | 4 | Criação de quadros, cartões e movimentação |
| test_wip.py | 4 | Bloqueio, liberação e WIP = 0 (sem limite) |
| test_metrics.py | 8 | Cycle time, lead time, throughput e WIP atual |
| test_repos.py | 35 | Operações CRUD dos repositórios de dados |

# 6. Análise

O quadro Kanban do próprio time de desenvolvimento (Figuras 1 e 2) reflete um padrão saudável de fluxo: nenhuma tarefa acumulada em Backlog, Todo ou In Progress, e apenas três itens finais em revisão — dois deles ligados à documentação de interface e ao artefato de gerenciamento Kanban, e um à suíte de testes e dados de seed. Isso indica que a equipe manteve o WIP do próprio processo de trabalho sob controle, aplicando na prática o mesmo princípio que o sistema implementa para o usuário final.

A alta proporção de testes de repositório (35 de 56 casos) mostra uma escolha deliberada de validar exaustivamente a camada de acesso a dados antes de confiar nas regras de negócio que dependem dela — uma estratégia que reduziu o risco de bugs silenciosos relacionados a timestamps e contagem de cartões nas métricas.

Como pontos de evolução para sprints futuras, destacam-se: tratar o aviso de depreciação de datetime.utcnow() identificado na execução dos testes, permitir edição de WIP limit diretamente pela interface (hoje validada apenas no próximo movimento de cartão) e considerar a migração do banco SQLite para PostgreSQL em um cenário de produção, conforme já previsto na variável de ambiente DATABASE_URL.

# 7. Conclusão

O desenvolvimento do KanBite cumpriu os objetivos definidos nos artefatos de visão e escopo, entregando um sistema funcional de gestão Kanban com autenticação, CRUD completo, limite de WIP e métricas de fluxo, sustentado por uma suíte de testes automatizados robusta. Os desafios técnicos — sobretudo em torno do controle de WIP, do cálculo de métricas e da consistência de estado em uma aplicação Streamlit multipágina — foram superados por meio de uma arquitetura em camadas bem definida e da divisão clara de responsabilidades entre os quatro integrantes da equipe.

O resultado final, evidenciado pelo quadro Kanban do projeto e pelos 56 testes aprovados, demonstra um processo de trabalho organizado e um produto pronto para validação com usuários finais.